KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng Microsoft Word (phiên bản mới nhất) để đảm bảo các chức năng cốt lõi hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng trong môi trường thực tế.

b. Lịch trình dự kiến:

3 tuần (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 21/10/2024).

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

Cấu hình tối thiểu: Mac với chip Apple Silicon (M1 trở lên) hoặc Intel Core i5 (thế hệ thứ 10+), RAM 8GB, dung lượng trống ổ cứng 20GB.

Cấu hình khuyến nghị: Mac với chip Apple Silicon M2/M3, RAM 16GB trở lên, dung lượng trống ổ cứng 50GB+ cho công việc chuyên sâu.

b. Phần mềm:

Ứng dụng Microsoft Word phiên bản Microsoft 365 (bản cập nhật mới nhất).

Hệ điều hành: macOS 15.6.1 (24G90)

c. Nhân sự:

Trần Phạm Thiên Ân_1150080127.

Lớp: 11_CPPM2

d. Đào tạo:

Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về ứng dụng Microsoft Word.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới/cốt lõi cần kiểm thử:

Lưu tài liệu: Kiểm tra khả năng lưu tài liệu với tên mặc định và tên tuỳ chọn, lưu với định dạng .docx.

Kiểm tra Save As: Kiểm tra khả năng lưu tài liệu dưới tên khác và định dạng khác.

Kiểm tra Auto Save: Kiểm tra khả năng lưu bài tự động.

Kiểm tra New File: Kiểm tra khả năng tạo mới tài liệu.

Templates (Mẫu): Kiểm tra tạo và sử dụng các mẫu có sẵn.

Tìm kiếm và Thay thế: Kiểm tra tính năng Find và Replace.

Kiểm tra Close: Khả năng đóng tài liệu và ứng dụng.

Kiểm tra Exit: Khả năng đóng ứng dụng hoàn toàn.

Kiểm tra Cut: Kiểm tra khả năng cắt đoạn văn bản và sao chép vào bộ nhớ tạm.

Kiểm tra Paste: Kiểm tra khả năng dán văn từ bộ nhớ tạm.

Định dạng văn bản: Kiểm tra căn chỉnh, font chữ, cỡ chữ, màu sắc, và các hiệu ứng (in đậm, in nghiêng, gạch chân).

Chèn đối tượng: Kiểm tra chèn hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ, và liên kết (hyperlink).

b. Kiểm thử hồi quy (nếu phù hợp):

Kiểm tra lại các tính năng từ phiên bản Word trước đó (ví dụ: Mail Merge, Macro) để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử:

Tính năng tự động kiểm tra và gợi ý sửa lỗi chính tả.

Collaboration (Làm việc nhóm): Kiểm tra chia sẻ file, nhận xét (comments), và theo dõi thay đổi (Track Changes).

Tính năng add-in của bên thứ ba (trừ khi có yêu cầu đặc biệt).

Tích hợp với các ứng dụng khác trong bộ Office (ví dụ: Excel, PowerPoint) ngoài phạm vi dự án.

Tính năng dành cho ngôn ngữ không phải tiếng Anh/tiếng Việt (trừ khi được yêu cầu).

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử, bao gồm tỷ lệ test case pass/fail, các vấn đề nghiêm trọng, và đề xuất cải tiến.

Đánh giá mức độ sẵn sàng của phần mềm để phát hành.

b. Báo cáo lỗi:

Danh sách chi tiết các lỗi phát hiện được, bao gồm: mô tả, mức độ ưu tiên (Critical/Major/Minor), môi trường phát hiện, và trạng thái xử lý.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

Cần đảm bảo máy tính hoạt động ổn định trong suốt quá trình kiểm thử.

b. Phần mềm:

Cần có giấy phép hợp lệ cho Microsoft Word và các công cụ hỗ trợ kiểm thử.

Hệ điều hành phải được cập nhật phiên bản mới nhất.

c. Nhân sự:

Cần đảm bảo nhân sự tham gia đầy đủ và không bị gián đoạn trong 3 tuần kiểm thử.

d. Đào tạo:

Cần hoàn thành đào tạo trước khi bắt đầu giai đoạn kiểm thử chính thức.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

Tài liệu yêu cầu (SRS) và thiết kế tính năng (Design Doc) đã được phê duyệt.

Môi trường kiểm thử đã được thiết lập và sẵn sàng (hardware, software, network).

Test cases đã được viết và review xong.

Nhân sự được đào tạo và sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.

b. Tiêu chí ra:

Tất cả test cases cho các tính năng trong phạm vi đã được thực thi.

Không có lỗi nghiêm trọng (Critical) hoặc lỗi lớn (Major) nào còn tồn đọng.

Báo cáo kiểm thử và tài liệu liên quan đã được gửi đến các bên liên quan và được chấp thuận.